Assim que o tema foi definido, foi um surpreendente desafio. A princípio, éramos apenas 3 pessoas (Carlos, Pablo e Luiz) desenvolvendo o tema principal, ecológico e social da APS. Tivemos 3 ideias e optamos por uma que englobava tudo. Ocorreram diversas discussões presenciais sobre o tema e algumas reuniões para definir, e foi algo que tomou muito tempo de teoria até que então foi selecionado. 40 dias antes do primeiro prazo (27/05), quando se juntaram Kaua e Bruno e nos tornamos um grupo de 5 pessoas onde a ideia já era clara e eles abraçaram a ideia. Tivemos 2 reuniões pessoais e um grupo no WhatsApp onde passamos toda a ideia e o caminho do projeto ainda em teoria para eles, que leram e começaram a implementar novas ideias baseado no tema. Foi aí que fizemos nossa última reunião para definir a função de cada um dos 5 no projeto. A ideia inicial era que cada um fizesse uma interface completa em HTML que juntamos e iria ajustar ao site. Foram definidos como: Carlos para a ideia do projeto (governo em ação), Index e CSS. Pablo com a parte de informações sobre árvores frutíferas, Luiz com a parte de possíveis parceiros e empresas que trabalham com sistema ESG, Bruno e Kaua com marketing, acessibilidade, login e cadastramento. Estávamos inseguros com nosso desenvolvimento nas matérias de aula até então, então nós desafiamos e procuramos no Google e Yahoo tudo sobre site HTML, CSS e Javascript. E então veio a semana de prova e foi uma verdadeira loucura, muitos prazos, e começamos a nos sentir sufocados e o projeto não avançava. Então resolvemos alinhar todas as informações que coletamos, os códigos já criados para uma pessoa apenas criar o site (Carlos) com ajuda do (Bruno), enquanto os outros coletavam informações e davam feedback. Isso a 3 dias do prazo, e foi tudo feito em cima da hora que nos submeteu a muitos erros e falta de atenção no que era pedido. Entregamos o que tínhamos (documentos e a falta de organização) faltando 1h para se encerrar o primeiro prazo. Ficamos muito chateados com o resultado, mas tínhamos que entregar algo, e então fomos surpreendidos que foi devolvido o primeiro trabalho, durante a chateação de todos com o resultado, ficamos sabendo da segunda chance que tivemos e começamos a correr, editamos e finalizamos um trabalho de design da interface e corrigimos o erro de não ter colocado o site no ar. Agora com tudo alinhado e conferido de acordo com o documento APS que nos foi passado, estamos por hora satisfeitos com o resultado, e muito animados para evoluir e colocar ainda mais informações no site. Resumindo, foi muito desafiador, frustrante e empolgante fazer essa APS.